CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA	   CONSILIUL LOCAL AL    ORAŞULUI CĂLIMĂNEŞTI

Nr.           din          2004			Nr.              din           2004

CONTRACT DE ASOCIERE

între Consiliului Judeţean Vâlcea şi

Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti

în vederea implementării proiectului

“Călimăneşti 2007 ” şi a cofinanţării acestuia

- PĂRŢILE CONTRACTANTE:

Între

Consiliul Judeţean Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.General Praporgescu,nr.1-T, judeţul Vâlcea, reprezentat prin Preşedinte, Dumitru Buşe şi Director Executiv, Mircea Predescu, pe de o parte

şi,

Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti cu sediul în Călimăneşti, strada Calea lui Traian ,număr 108, reprezentată prin Primar, Amuzan Ilie, pe de altă parte

în temeiul Hotărârii nr. _______ 2004, a intervenit următorul contract de asociere:

2.OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului îl constituie desfăşurarea unor activităţii comune în vederea accesării de fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului “Călimăneşti 2007” cu respectarea prevederilor din contractele de finanţare.

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR:

3.1.Consiliul Judeţean Vâlcea are următoarele obligaţii:

- acordă asistenţă tehnică şi juridică la nivelul fiecărei etape de elaborare, redactare şi implementare a proiectului;

- sprijină implementarea proiectului “Călimăneşti 2007” conform atribuţiilor şi competenţelor specifice;

- redactează cererea de finanţare şi anexele A – bugetul şi sursele de finanţare, B –matricea cadru logic, C – rezumatul propunerii de finanţare, în limbile română şi engleză.

- coordonează pregătirea şi organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri şi servicii aferente implementării proiectului;

- 3.2.Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti va desfăşura următoarele activităţi;

- finanţează elaborarea studiului de fezabilitate şi a altor documentaţii necesare pentru fundamentarea solicitării de finanţare.

- pune la dispoziţie bunurile imobile – terenuri şi clădiri necesare în vederea implementării proiectului

- asigură managementul proiectului în vederea atingerii următoarelor obiective:

- Reabilitarea Parcului Central din Călimăneşti

- Amenajarea parcului din vecinătatea Casei de Cultură din Călimăneşti – realizarea unui complex de agrement şi loisir (Internet-caffé, bowling, biliard), spaţii verzi, plante ornamentale, amenajarea acceselor în parc, parcări, staţii autobuz, toalete publice

- Amenajarea unei zone de agrement în „Parcul izvoarelor” – Căciulata

- Amenajare esplanadă pe malul Oltului

- Realizarea unui Complex Sportiv şi de Agrement (vestiare, gradene, drenaje, împrejmuire, zonă administrativă)

- Reabilitare trotuare – trasee pietonale pe Calea Lui Traian – de la Pavilionul Central din Călimăneşti la Complexul Hotelier Cozia

- Construirea Centrului Expoziţional NORD OLTENIA

4. FINANŢAREA PROIECTULUI ŞI DISTRIBUIREA BENEFICIILOR

4.1. Contribuţia financiară  a Consiliului Judeţean Vâlcea pentru realizarea proiectului este de 300 .000 Euro.

- 4.2. Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti va asigura co-finanţarea proiectului – până la acoperirea procentului de 16% din valoarea totală a acestuia – dar nu mai puţin de 300.000 Euro

- 4.3. Administrarea obiectivelor prevăzute la punctul 3.2. literele a) – f), realizate prin intermediul proiectului, se va realiza de către Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti.

- 4.4. Consiliul Judeţean Vâlcea va administra, după finalizarea proiectului, pe perioadă nedeterminată, obiectivul prevăzut la punctul 3.2. litera g) – Centrul Expoziţional NORD OLTENIA

5. DURATA CONTRACTULUI:

Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi şi se derulează pe perioada de elaborare, redactare şi implementare a proiectului.

Prevederile menţionate la capitolul 4 punctele 4.3. şi 4.4.  au termen de derulare nelimitat.

6. DISPOZIŢII FINALE:

6.1. Modificarea prezentului contract de asociere se poate realiza numai prin acordul părţilor.

6.2. Neînţelegerile intervenite pe parcursul derulării prezentului contract sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente în a căror rază de activitate îşi are sediul Consiliul Judeţean Vâlcea.

6.3. Prezentul contract este guvernat de legea română.

Întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

CONSILIUL JUDEŢEAN			  CONSILIUL LOCAL AL

VÂLCEA 					ORAŞULUI CĂLIMĂNEŞTI

PREŞEDINTE,					   PRIMAR,

Dumitru Buşe        	    Ilie  Amuzan

SECRETAR GENERAL,

Constantin Dirinea

DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Predescu