### CONSILIUL JUDE|EAN V^LCEA

Nr . 1900 din  11.11. 2005

B/1

# EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hot`r@re viz@nd rectificarea Programului privind lucr`rile de [ntre\inere ]i repara\ii drumuri jude\ene, finan\ate din bugetul propriu al Consiliului Jude\ean V@lcea, pe anul 2005 ]i rectificarea Programului lucr`rilor de repara\ii drumuri jude\ene, drumuri comunale, str`zi, poduri ]i pode\e, finan\at [n baza HG nr. 821/2005, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare , H.G. nr. 1027/2005 ]i HG nr. 1221/2005

A. Prin adresa nr. 3704/08/11/1005, RAJDP V@lcea solicit` rectificareaProgramului  privind lucr`rile de [ntre\inere ]i repara\ii drumuri jude\ene, finan\ate din bugetul propriu al Consiliului Jude\ean V@lcea, pe anul 2005.

Ploile abundente [nregistrate [n ultima perioad` au afectat mai multe drumuri jude\ene aflate pe raza administrativ – teritorial` a jude\ului V@lcea fiind necesar` execu\ia, [n regim de urgen\`, a unor lucr`ri de repara\ii curente precum ]i lucr`ri de remediere a pagubelor produse de inunda\ii.

Lucr`rile de [ntre\inere ]i repara\ii curente necesare pentru [nl`turarea efectelor calamit`\ilor naturale, respectiv lucr`ri de [ntre\inere a suprafe\ele degradate a [mbr`c`min\ii asfaltice ]i m`suri de protec\ie a acesteia ( pe traseele DJ 678 A T`t`rani – Limit` jude\ Arge], DJ 678 H Galicea- Stoile]ti – Casa Veche, DJ 703 L Jiblea Fedele]oiu, DJ 645 Z`videni – Scundu- Pesceana, DJ 605 A Limit` jude\ Gorj Sine]ti-Milostea, DJ 643 B B`beni  Olte\u – M`ciuca – Roe]ti, DJ 677 M`dulari- }u]ani – limit` jude\ul Olt, DJ 676 Cerna – Sl`tioara – Stroe]ti – L`pu]ata – Irime]ti, DJ 701 D Ciunget – Galbenu) au fost executate  [n scopul restabilirii circula\iei rutiere ]i readucerii st`rii tehnice degradate a drumurilor jude\ene la o stare corespunz`toare desf`]ur`rii fluente a traficului rutier.

Contravaloarea acestor lucr`ri de strict` necesitate face ca la indicativul 101.1.1. “{ntre\inerea [mbr`c`mintei asfaltice”, s` se dep`]easc` valoarea prev`zut` [n program.

Totodat`, apropierea sezonului rece, necesit` asigurarea unei viabilit`\i corespunz`toare a re\elei de drumuri pe timpul iernii.

Aplicarea selectiv` a ansamblului de ac\iuni specifice activit`\ii de iarn` ( aprovizionarea cu materiale antiderapante, amenajarea de loca]e pentru depozitarea materialului antiderapant [n punct periculoase, instalarea ]i completarea semnaliz`rii specifice pe timp de iarn`, plombarea gropilor, inclusiv aprovizionarea cu mixtur` stocabil`) au ca scop combaterea poleiului, prevenirea [nz`pezirii drumurilor publice, precum ]i dez`pezirea efectiv` (manual` ]i mecanic`).

Datorit` fenomenelor meteorologice periculoase din luna iulie a.c. au fost afectate [n unele localit`\i din jude\ul V@lcea lucr`rile de infrastructur`. {ntre drumurile calamitate este DJ 703 F Rm.V@lcea – Runcu- limit` jude\ Arge], unde la Km 8 + 400 sunt necesare efectuarea de lucr`ri pentru refacerea zidului de sprijin ]i a unui pode\. {n vederea refacerii acestora, este necesar` alocarea [n anul 2005 a sumei de 50,0 mii lei.

Fa\` de cele prezentate se impune rectificarea programului  cu lucr`rile de [ntre\inere ]i repara\ii  drumuri  jude\ene, finan\at din bugetul propriu al Consiliului Jude\ean V@lcea pe anul 2005, [n sensul  major`rii acestuia cu suma de 50,0 mii lei, propunere care este prezentat` [n anexa A.

B. Prin anexa B la Hot`r@rea Consiliului Jude\ean V@lcea nr. 156/7 octombrie 2005 s-a aprobat Programul lucr`rilor de repara\ii drumuri jude\ene, drumuri comunale, str`zi, poduri ]i pode\e, finan\at [n baza H.G. nr.821/2005, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare ]i HG nr.1027/2005.

Ulterior acestei aprob`ri, prin H.G. nr.1221/2005 privind alocarea unor sume din fondul de interven\ie la dispozi\ia Guvernului prev`zut [n bugetul de stat pe anul 2005, pentru [nl`turarea efectelor calamit`\ilor  naturale                     produse [n jude\ele \`rii s-au suplimentat  fondurile alocate ini\ial cu aceast` destina\ie jude\ului V@lcea cu suma de  300,0 mii lei.

Av@nd [n vedere resursele financiare insuficiente [n vederea realiz`rii lucr`rilor de refacere a infrastructurii afectate de calamit`\ile  naturale, din suma de 300,0 mii lei, a fost repartizat` [n  completarea fondurilor alocate prin H.G. nr. 821/2005 cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare ]i HG nr. 1027/2005, suma de 150 mii lei, care se reg`se]te repartizat` pe lucr`rile prev`zute [n anexa I ]i este avizat`  de pre]edintele Comitetului  Jude\ean pentru Situa\ii de Urgen\` V@lcea.

Propunerea de modificare a Programului  lucr`rilor  de  repara\ii drumuri jude\ene, drumuri comunale, str`zi, poduri ]i pode\e, finan\at [n baza H.G. nr. 821/2005 cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, H.G. nr. 1027/2005 ]i HG nr. 1221/2005,  este prezentat` [n anexa B

Fa\` de cele prezentate s-a ini\iat proiectul de  hot`r@re pe care [l supunem aprob`rii Consiliului Jude\ean V@lcea.

PRE}EDINTE,

Dumitru Bu]e

MV/MD/1

### CONSILIUL JUDE|EAN V^LCEA	                         AVIZAT

### DIREC|IA ECONOMIC~				      VICEPRE}EDINTE,

## Nr. 10901 din  11.11. 2005

## Ion C[lea

B/1

# RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hot`r@re viz@nd rectificarea Programului privind lucr`rile de [ntre\inere ]i repara\ii drumuri jude\ene, finan\ate din bugetul propriu al Consiliului Jude\ean V@lcea, pe anul 2005 ]i rectificarea Programului lucr`rilor de repara\ii drumuri jude\ene, drumuri comunale, str`zi, poduri ]i pode\e, finan\at [n baza HG nr. 821/2005, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, H.G. nr. 1027/2005 ]i HG nr. 1221/2005

Prin expunerea de motive nr.10900 din 11.11.2005 se propune adoptarea proiectului de hot`r@re viz@nd  rectificarea  Programului privind lucr`rile de [ntre\inere ]i repara\ii drumuri jude\ene, finan\ate din bugetul  propriu al Consiliului Jude\ean V@lcea, pe anul 2005 ]i rectificarea Programului lucr`rilor de  repara\ii drumuri  jude\ene, drumuri comunale, str`zi, poduri ]i pode\e,  finan\at [n baza HG nr. 821/2005, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare ,  H.G. nr. 1027/2005 ]i HG nr. 1221/2005.

Propunerea de rectificare a Programului lucr`rilor de repara\ii drumuri  jude\ene, drumuri comunale, str`zi, poduri ]i pode\e,  finan\at [n baza H.G. nr. 821/2005, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare ]i HG nr. 1027/2005  prezentat` [n anexa A ]i B la proiectul de hot`r@re ini\iat, este [n conformitate cu prevederile  H.G. nr. 1221/2005 privind alocarea unor sume   din Fondul de interven\ie la dispozi\ia Guvernului prev`zut [n bugetul de stat pe anul 2005, pentru [nl`turarea electelor calamit`\ilor naturale produse [n unele jude\e ale \`rii ]i se [ntemeiaz` pe considerentul asigur`rii fondurilor necesare [nl`tur`rii efectelor calamit`\ilor naturale produse [n jude\ul V@lcea.

Fa\` de cele prezentate propunem aprobarea proiectului de hot`r@re ini\iat.

DIRECTOR EXECUTIV,		        DIRECTOR EXECUTIV ADJ,

Mircea C-tin Predescu		              Vasilica Mazilu

MV//MV/1