# R O M A N I A

## CONSILIUL JUDETEAN VALCEA

## PREŞEDINTE

INFORMARE

privind activitatea desfăşurată de Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea între cele două şedinţe ordinare ale Consiliului Judeţean Vâlcea

Începând cu data de 06.07.2006, dată la care s-a desfăşurat ultima şedinţă ordinară a consiliului judeţean, activitatea Preşedintelui consiliului judeţean a avut ca obiective coordonarea, analiza şi evaluarea activităţii aparatului propriu al consiliului judeţean, informarea, pe teren, asupra unor stări de lucruri care necesitau intervenţia consiliului judeţean, întâlniri cu cetăţenii, în localităţi ale judeţului sau în cadrul programului de audienţe, reprezentarea instituţiei pe care o conduce în relaţiile cu alte instituţii, restructurarea şi sporirea performanţelor unităţilor economice şi instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea.

Activitatea curentă desfăşurată în cadrul instituţiei a constat în: organizarea şedinţelor operative cu directorii din aparatul propriu de specialitate al consiliului judeţean şi conducerile instituţiilor şi serviciilor publice aflate sub autoritatea acestuia, participarea la şedinţele Comitetului Operativ Consultativ, acordarea de audienţe şi întâlniri cu reprezentanţii mass – media.

În perioada de referinţă, activitatea Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea a vizat finalizarea unor obiective strategice considerate prioritare:

- Reorganizarea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea.

- Au fost finalizate pregătirile pentru transformarea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea în societate comercială. De asemenea, a fost finalizat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea. Noua Direcţie va funcţiona ca serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea.

- Reorganizarea Direcţiei pentru Protecţia Plantelor

- Au continuat acţiunile de restructurare în vederea pregătirii transformării Direcţiei pentru Protecţia Plantelor în societate comercială.

- Reprivatizarea Uzinelor Sodice Govora

- Au continuat demersurile pentru finalizarea procesului de reprivatizare a Uzinelor Sodice Govora. Întreaga documentaţie necesară a fost depusă la A.V.A.S. şi se aşteaptă includerea pe ordinea de zi a Colegiului Director al A.V.A.S. a punctului privitor la Uzinele Sodice Govora.

- Continuarea demersurilor privind fuzionarea celor doi operatori de apă – SC APAVIL SA şi SC ACVARIM SA.

- Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea consideră că fuziunea celor doi operatori de apă este necesară şi, în acest sens, vor fi continuate demersurile care să asigure finalizarea acestui obiectiv.

- Finalizarea, în acest an, a programului de dezvoltare economică a judeţului Vâlcea pe perioada 2007 – 2013.

- Se află în curs de elaborare Strategia de dezvoltare economică şi socială a judeţului Vâlcea care va fi finalizată în luna octombrie a acestui an.

- Finalizarea lucrărilor de reparaţii capitale la Muzeul Judeţean Vâlcea.

- Până în prezent s-au realizat lucrările în proporţie de 75% urmând ca până în data de 15.11.2006 reparaţia capitală a Muzeului Judeţean să fie finalizată.

- Finalizarea lucrărilor de reabilitare la Grupul Şcolar "Petrache Poenaru"-Bălceşti şi Grupul Şcolar "Antim Ivireanul"-Rm. Vâlcea.

- Se află în desfăşurare procedurile de identificare bancară prin deschiderea unui cont bancar şi de realizare a caietelor de sarcini în vederea licitaţiilor pentru aceste lucrări.

- Finalizarea lucrărilor de reabilitare la Centrul Medico-Social Lădeşti.

- Se află în desfăşurare procedurile de expertizare tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie. Demersurile în sensul menţionat sunt mai complexe deorece clădirile Centrului Medico-Social Lădeşti sunt monumente istorice.

- Continuarea lucrărilor la noul sediu al Teatrului "Anton Pann".

- Se lucrează la fundaţie în zonele care nu sunt afectate de ridicarea pânzei freatice. Pentru zonele afectate de pânza freatică se va trece la aplicarea soluţiei cu piloţi secanţi.

- Finalizarea lucrărilor la Sala de conferinţe a Consiliului Judeţean Vâlcea.

- Lucrarea se află în faza finală de execuţie, urmând ca până la mijlocul lunii septembrie a.c. Sala de conferinţe a Consiliului Judeţean Vâlcea să devină funcţională.

- Continuarea investiţiilor legate de retehnologizarea SC CET Govora SA.

- Se analizează diverse variante de retehnologizare pentru a se identifica cea mai bună soluţie privind combustibilul astfel încât să fie respectate normele europene de mediu, să se asigure o eficienţă economică sporită şi să se ţină, în acelaşi timp, seama de realităţile economico-sociale ale judeţului nostru.

- Continuarea susţinerii programului social  "laptele şi cornul".

- Consiliul Judeţean Vâlcea va susţine în continuare programul social "laptele şi cornul" luîndu-se măsurile necesare desfăşurării în bune condiţii a acestui program în anul şcolar 2006/2007.

- Susţinerea programelor de pietruire/asfaltare a drumurilor comunale.

- Se află în desfăşurare programul privind pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate a cărui finanţare a fost aprobată prin HG 1256/2005, cu rectificările aduse de OUG nr.32/2006. Se desfăşoară lucrări pe DC158 Buneşti-Păuşeşti-Măglaşi şi DC79A Grădiştea-Valea Grădiştei. Pentru încă 15 lucrări, a căror finanţare a fost aprobată, Consiliul Judeţean a încheiat convenţii cu primăriile pe raza cărora se găsesc drumurile ce vor fi reabilitate urmând ca acestea să realizeze demersurile pentru desfăşurarea lucrărilor.

- Finalizarea celor două lucrări de alimentare cu apă şi 11 lucrări de reabilitare drumuri finanţate prin programul SAPARD.

- A fost finalizată lucrarea de alimentare cu apă din localitatea Perişani (recepţionată în data de 24.08.2006). Lucrarea de alimentare cu apă din localitatea Şuşani se află în faza finală, urmând să fie asigurate dotările pentru laborator după care se va realiza recepţia. Continuă, de asemenea  demersurile pentru finalizarea lucrărilor vizând reabilitarea drumurilor finanţate prin programul SAPARD-Măsura 2.1.

- Demararea lucrărilor de execuţie la Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia.

- A fost întocmită întreaga documentaţie şi se aşteaptă începerea licitaţiei, organizată de Ministerul Integrării Europene.

- Demararea lucrărilor de execuţie în cadrul proiectului de modernizare a Staţiunii Băile Olăneşti.

- A fost întocmită documentaţia necesară şi se aşteaptă organizarea licitaţiei de către Ministerul Integrării Europene.

- Finalizarea proiectelor tehnice finanţate prin HG nr.811/2006 pentru obiectivele: "Călimăneşti 2007 – Dezvoltarea infrastructurii turistice din staţiunea balneară Călimăneşti-Căciulata", "Ocolirea municipiului Drăgăşani pe drumul naţional de la Craiova la Rm. Vâlcea" şi "Reabilitarea infrastructurii turistice a staţiunii balneare Băile Govora".

- Se aşteptă normele privind aplicarea Hotărârii de Guvern nr.811/2006.

- Acţiuni de loby pe lângă Autoritatea Naţională de Turism privind programul multianual de investiţii în turism.

- În urma demersurilor realizate pe lângă Autoritatea Naţională de Turism, s-a obţinut promisiunea elaborării unei noi Hotărâri de Guvern care să permită utilizarea tuturor celor trei milioane de Euro repartizaţi staţiunilor vâlcene Băile Govora, Băile Olăneşti, Călimăneşti- Căciulata.

- Realizarea proiectului "Sistemul zonal de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară în oraşul Brezoi".

- Potrivit evaluării realizate de Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, proiectul referitor la oraşul Brezoi a fost declarat câştigător. Vor continua demersurile pentru finalizarea proiectului.

- Reorganizarea activităţii de asistenţă şi protecţie socială.

- Se fac eforturi pentru a se asigura condiţii corespuzătoare persoanelor asistate social îndeosebi pentru identificarea unor noi spaţii de cazare pantru acestea. Oprimă etapă este reprezentată de amenajarea unui spaţiu de cazare pentru adulţi asistaţi social în Centrul de la Bistriţa – Costeşti. Se acţionează în continuare pentru achiziţionarea şi amenajarea altor spaţii cu această destinaţie.

PREŞEDINTE

Dumitru Buşe